附件

交易系统测试指南

一、参加单位
上期能源会员和行情转发单位。
2、 时间安排
（一）2026年7月18日（周六）测试安排
	模拟阶段
	演练时间
	 内容             

	
模拟7月17日
夜盘
	08:30:00
	会员登录交易系统

	
	08:55:00
	集合竞价申报

	
	08:59:00
	集合竞价撮合

	
	09:00:00
	连续交易

	
	09:30:00
	模拟夜盘暂停交易

	


模拟7月17日
日盘
	09:50:00
	会员登录交易系统

	
	09:55:00
	集合竞价申报

	
	09:59:00
	集合竞价撮合

	
	10:00:00
	连续交易

	
	10:15:00
	模拟部分前置故障及恢复

	
	11:00:00
	收市

	
	11:00-12:00
	交易所结算

	
	12:00-12:50
	会员结算，下载结算文件，核对结算结果

	
	12:50前
	会员向监控中心报送盘后数据

	模拟7月20日
日盘
	12:50:00
	会员登录交易系统

	
	12:55:00
	集合竞价申报

	
	12:59:00
	集合竞价撮合

	
	13:00:00
	连续交易

	
	14:00:00
	收市

	
	14:00-15:00
	交易所结算

	
	15:00-16:00
	会员结算，下载结算文件，核对结算结果

	
	16:00前
	会员向监控中心报送盘后数据


2026年7月18日（周六）上午测试采用7月16日（周四）结算后的数据，模拟7月17日（周五）交易日的交易和结算。7月18日（周六）下午测试模拟7月20日（周一）交易日的交易和结算。
（二）2026年7月25日（周六）测试安排
	模拟阶段
	演练时间
	 内容             

	
模拟7月24日
夜盘
	08:30:00
	会员登录交易系统

	
	08:55:00
	集合竞价申报

	
	08:59:00
	集合竞价撮合

	
	09:00:00
	连续交易

	
	09:30:00
	模拟夜盘暂停交易

	


模拟7月24日
日盘
	09:50:00
	会员登录交易系统

	
	09:55:00
	集合竞价申报

	
	09:59:00
	集合竞价撮合

	
	10:00:00
	连续交易

	
	10:50:00
	禁止套利指令请求

	
	11:00:00
	收市

	
	11:00-12:00
	交易所结算

	
	12:00-13:00
	会员结算，下载结算文件，核对结算结果

	
	13:00前
	会员向监控中心报送盘后数据


2026年7月25日（周六）测试采用7月23日（周四）结算后的数据，模拟7月24日（周五）交易日的交易和结算。
三、套利品种列表
跨期套利品种：原油期货。
四、套保额度申请
测试当日，各会员可通过上期能源会员服务测试系统使用套保账号（密码同生产）为客户申请套期保值额度，交易所将会实时审批。
五、通讯参数
（一）交易系统
交易系统（含二代行情）使用生产环境。
各单位的交易及行情系统应使用FENS配置方式来获取前置机IP地址，FENS服务器的IP地址为：192.168.12.41、192.168.12.42、192.168.11.31、192.168.11.32、192.168.16.31、192.168.16.32。
使用FENS服务器获取交易前置机地址参数的TCP链路端口号为4901；使用FENS服务器获取行情前置机地址参数的TCP链路端口号为4903。
各单位的网络安全控制策略应打开192.168.12.X、192.168.11.X、192.168.16.X网段上TCP端口为4901、4903、33005、33011的访问；及对192.168.9.X、192.168.13.X、192.168.17.X网段上TCP端口为80、443的访问。请确保上述网段及协议端口的通讯正常。
二代行情参数请参照上期能源网站链接：
https://www.ine.cn/services/technology/download/202605/t20260512_831661.html
（二）会员服务测试系统
专线地址：http://192.168.9.214
证联网地址：http://42.24.1.244
会员服务测试系统的用户名及密码同生产环境。
（三）会服API接口测试系统
IP地址：192.168.9.219，端口：443
用户名、密码以及证书信息同生产系统。
（四）期货市场监控中心盘后数据报送
IP地址：42.0.10.27（证联网地址），端口：9000
数据报送测试的用户名及密码同生产环境。
六、测试要求
各单位应做好以下工作：
（一）测试前与各自软件供应商联系，制定周密测试计划，测试结束后，仔细核对数据。
（二）测试前做好系统和数据备份，测试后恢复备份，确保不影响下一交易日的正常业务。
（三）应重点关注交易和行情接收情况。
（四）测试完成后请各单位在上期能源会员服务系统填写测试情况，菜单路径：业务窗口-〉系统测试-〉系统测试反馈，标题为“20260718/20260725交易系统测试反馈”。
（五）各行情转发单位应填写《上期能源交易系统测试反馈表（信息商）》（附表2），以电子邮件方式发送到邮箱marketdata@shfe.com.cn。
（六）各单位做好测试数据的隔离工作，避免测试数据影响生产数据。
七、联系方式
值班电话：021-68400802
电子邮箱：tech@shfe.com.cn
传真：021-68400385

附表：1.上期能源交易系统测试反馈表（会员）
      2.上期能源交易系统测试反馈表（信息商）
附表1

上期能源交易系统测试反馈表（会员）
	会员情况

	公司名称
	
	会员号
	

	技术系统
联系人
	姓名：
	电话：

	
	Email：
	

	技术系统情况

	使用系统
	金仕达□   恒生□   易盛□   上期技术□
飞马□  飞创□  顶点□  自开发□

	
	其他：（开发商名称）：

	测试内容及结果反馈
注：“验证结果”请填写“是”、“否”，若填写“否”，则需要填写问题反馈。

	业务场景
	验证内容
	验证结果
	问题反馈

	系统备份
	系统和数据是否备份
	
	

	查询合约、接收合约状态切换信息
	查询上期能源合约正常，合约状态切换信息正常
	
	

	行情
	能源中心各品种一代行情接收展示正常，套利合约行情接收展示正常。
*套利合约行情价格字段可能为正价格、负价格、0。
	
	

	
	能源中心各品种二代行情接收展示正常，套利合约行情接收展示正常。
*套利合约行情价格字段可能为正价格、负价格、0。
	
	

	夜盘集合竞价报单业务
	能源中心客户在套利合约上报单失败。
	
	

	
	能源中心客户在普通合约上报单、撤单成功。
	
	

	
	能源中心客户在集合竞价撮合后验证普通合约上的报单成交。
	
	

	日盘集合竞价报单业务
	能源中心客户在套利合约上报单失败。
	
	

	
	能源中心客户在套利合约上撤单成功（撤销夜盘未成交的套利报单）。
	
	

	
	能源中心客户在普通合约上报单、撤单成功。
	
	

	
	能源中心客户在集合竞价撮合后验证报单成交。
	
	

	连续交易期间的报单业务
	能源中心客户在套利合约上限价普通报单成功。
*报单价格需覆盖正价格、负价格、0。
	
	

	
	能源中心客户在套利合约上限价FAK和FOK报单成功。
*报单价格需覆盖正价格、负价格、0。
	
	

	
	能源中心客户在套利合约上撤单成功。
	
	

	
	套利报单双腿开平标志覆盖所有组合（例：开仓/平昨、平昨/开仓、平昨/平昨、平昨/平今等），验证报单成功。
	
	

	
	套利报单双腿套保标志覆盖所有组合：一般/套保、套保/一般、一般/一般、套保/套保，验证报单成功。
	
	

	
	能源中心客户在套利合约上市价报单（市价FAK、市价FOK、市价转限价）失败。
	
	

	
	能源中心客户在普通合约上报单（包括限价单、限价FAK、限价FOK、市价FAK、市价FOK、市价转限价）、撤单成功。验证报单成交。
	
	

	
	套利报单成交，验证套利合约和腿合约成交回报正确。
	
	

	对投资者进行实时风险监控
	对投资者进行实时风险监控，检查客户是否有异常交易情况，并提出预警。
	
	

	闭市
	查询行情信息，数据显示正确。
	
	

	结算文件导入
	结算文件导入成功。结算文件可以从会服系统下载也可以通过API接口自动获取。
报单结算文件中开平标志、套保标志显示正确，套利报单显示正确。
成交结算文件中套利成交类型显示正确。
	
	

	使用会服API
	查询套利合约信息，结果显示正确。
	
	

	系统结算
	结算流程是否正常。
	
	

	核对结算结果
	核对结果正确：上期能源成交、客户持仓、会员持仓、手续费、申报费、保证金、资金等核对正确。
	
	

	盘后数据报送
	盘后数据报送是否完成。
	
	

	会员服务
	能源会服中“下一交易日套利合约”显示正确。
*需使用管理员账号分配该菜单权限。
	
	


填表日期：					填表人： 
注：请会员在测试后的第一个工作日12:00前按席位在上期能源会员服务系统填写测试情况，菜单路径：业务窗口-〉系统测试-〉系统测试反馈，标题为“20260718/20260725交易系统测试反馈”。谢谢配合。


[bookmark: _GoBack]附表2

上期能源交易系统测试反馈表（信息商）

	信息商情况

	公司名称
	
	登录用户名
	

	技术系统
联系人
	姓名：
	电话：

	
	Email：
	

	测试情况

	测试项目
	情况描述
	备注

	使用上期能源席位登录是否正常
	
	

	通过上期能源席位接收行情是否正常（含移动终端）
	
	

	测试过程中有无发生其它故障
	
	

	系统恢复是否正常（备注完成时间）
	
	


填表日期：					填表人： 

此表需在测试后的第一个工作日12:00前通过电子邮件方式，递交到数据管理部，邮箱：marketdata@shfe.com.cn 谢谢配合。
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-   1  -     附件     交易系统测试指南     一、参加单位   上期能源会员和行情转发单位。   二、 时间安排   （一） 202 6 年 7 月 18 日（周 六 ）测试安排  

模拟 阶段  演练时间    内容                

  模拟 7 月 17 日   夜盘  08:30:00  会员登录交易系统  

08:55:00  集合竞价申报  

08:59:00  集合竞价撮合  

09:00:00  连续交易  

09 : 3 0 :00  模拟夜盘暂停交易  

      模拟 7 月 17 日   日盘  09 : 5 0 :00  会员登录交易系统  

09 : 5 5 :00  集合竞价申报  

09 : 5 9 :00  集合竞价撮合  

10 : 0 0 :00  连续交易  

10 : 15 :00  模拟部分前置故障 及恢复  

11: 0 0:00  收市  

11: 0 0 - 12: 0 0  交易所结算  

12: 0 0 - 1 2 : 50  会员结算，下载结算文件，核 对结算结果  

1 2 : 50 前  会员向监控中心报送盘后数据  

模拟 7 月 20 日   日盘  12 : 5 0 :00  会员登录交易系统  

1 2 : 5 5:00  集合竞价申报  

1 2 : 5 9:00  集合竞价撮合  

13: 0 0:00  连续交易  

1 4 :00:00  收市  

1 4 :00 - 1 5 :00  交易所结算  

1 5 :00 - 1 6 :00  会员结算，下载结算文件，核 对结算结果  

1 6 :00 前  会员向监控中心报送盘后数据  

